pi-mini 技术文档

面向“需求 → 设计 → 开发 → 部署”的前端 + Mock 原型最小执行框架

| 文档类型 | 技术文档 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 当前范围 | 仅覆盖前端 + mock 原型阶段 |
| 交付目标 | 支撑 pi-mini 第一版实现与交付 |

说明：本文档基于已确认的产品范围编写，当前只讨论“需求、设计、开发、部署”四个阶段，开发阶段仅覆盖前端 + mock 原型，不展开后端实现与生产级部署。

# 1. 技术目标与边界

## 1.1 技术目标

为“需求 → 设计 → 开发 → 部署”四段方法论提供一套最小可执行的技术框架。

以结构化产物驱动阶段衔接，保证上一阶段输出可以直接成为下一阶段输入。

在当前阶段仅完成前端 + mock 原型的稳定交付，确保工程可运行、可预览、可继续开发。

让 AI 在规则、模板、契约和上下文约束下执行确定性工作，而不是自由发挥。

## 1.2 范围边界

当前不包含真实后端开发、数据库实现、生产级 CI/CD、生产部署治理。

当前不建设复杂平台控制台，而是优先落地最小执行框架。

当前交付对象是方法论执行框架 + Vue 前端原型工程 + 标准文档产物。

# 2. 总体技术思路

## 2.1 核心原则

结构先行：先产出标准化需求与设计，再进入实现。

契约先行：以 API 契约约束 mock、service、types 与页面行为。

切片开发：按页面或功能切片开发，避免 AI 一次处理过大任务。

交付导向：每阶段不仅有代码，还要有可交接文档与说明。

## 2.2 最小架构

一个总控（Orchestrator），负责阶段识别、缺失项检查、阶段切换与状态维护。

四个阶段模块：Requirement、Design、Development、Deployment。

一份共享状态对象 DeliveryState，记录当前阶段、产物、缺失项与下一步动作。

一套模板与规则文件，包括 AGENTS.md、编码规范、各阶段文档模板和报告模板。

# 3. 总控设计（Orchestrator）

## 3.1 职责

识别当前项目已处于哪个阶段。

校验上一阶段输出是否齐全。

确定当前阶段应调用的能力模块。

维护统一状态，控制阶段交接。

向用户返回当前状态、缺失项与下一步建议。

## 3.2 阶段切换逻辑

| 判断条件 | 当前结论 | 下一步动作 |
| --- | --- | --- |
| 缺少 PRD / Work Items / Acceptance | 需求阶段未完成 | 执行 Requirement 模块 |
| 已有需求产物但缺少概要设计 / 详细设计 / 契约 | 设计阶段未完成 | 执行 Design 模块 |
| 已有设计产物但缺少原型代码或开发报告 | 开发阶段未完成 | 执行 Development 模块 |
| 已有原型代码但无法运行、无法预览或缺少交付说明 | 部署阶段未完成 | 执行 Deployment 模块 |

## 3.3 共享状态对象

DeliveryState {
  stage: requirement | design | development | deployment
  artifacts: { prd, workItems, acceptance, solutionOutline, detailedDesign, apiContract, dataModel, prototypeDesign, devReports, deployGuide }
  currentTask?: string
  missingArtifacts?: string[]
  nextAction?: string
}

# 4. 需求阶段技术设计

## 4.1 目标

把模糊想法转成结构化需求。

将需求拆解为可管理、可执行的工作项。

为后续设计阶段生成标准输入。

## 4.2 核心能力

### Requirement Refiner

输入原始需求描述、会议纪要、转录文本或已有文档，输出背景、目标、角色、场景、范围、非范围、约束、风险、成功标准。

### Work Item Decomposer

按 Feature / Story / Task 三层进行拆解，确保每个任务可独立执行和追踪。

### Acceptance Builder

为每个任务生成功能、状态、交互、数据四类验收项。

## 4.3 输出产物

docs/01_prd.md

docs/02_work_items.json

docs/03_acceptance.md

# 5. 设计阶段技术设计

## 5.1 目标

将结构化需求转化为可直接指导原型开发的实现依据。

明确页面、流程、字段、状态、契约和原型工程组织方式。

## 5.2 核心能力

### Solution Designer

输出模块划分、页面清单、关键流程和本期边界，形成概要设计。

### Page Detail Designer

输出页面区块、字段、状态、交互规则、表单校验、异常处理，形成详细设计。

### Contract Designer

基于页面流程生成 API / mock 契约，推荐使用 openapi.yaml 作为统一依据。

### Data Model Designer

抽取实体、字段、枚举、表单模型和展示模型。

### Prototype Planner

确定 Vue 原型目录、UI 库约束、路由规划、views/services/mocks/types 分层和切片策略。

## 5.3 输出产物

docs/06_solution_outline.md

docs/07_detailed_design.md

docs/openapi.yaml 或 docs/04_api_contract.md

docs/05_data_model.md

docs/08_prototype_design.md

# 6. 开发阶段技术设计

## 6.1 目标

将设计产物落成为可运行、可演示、可继续开发的 Vue 前端 + mock 原型。

通过契约约束 service、types、mock 和页面行为，确保后续可平滑接真实接口。

## 6.2 核心能力

### Prototype Bootstrapper

建立 Vue 3 + TypeScript 原型工程基础，接入 UI 库、路由、状态管理、mock 机制并保证最小项目可启动。

### Contract-driven Mock Builder

基于 openapi.yaml 生成或约束 service 函数签名、types、mock handlers 与 mock data shape。

### Slice Builder

按页面或功能切片开发，只改限定目录：views、services、types、mocks、router/modules。

### State Completer

为每个页面补齐 loading、empty、error、success、表单校验与基础反馈。

### Dev Report Writer

输出文件变更清单、开发说明、自测步骤、风险点和 mock 切真实接口说明。

## 6.3 推荐工程结构

src/
  views/
  services/
  types/
  mocks/
  router/modules/
  components/
  composables/

## 6.4 输出产物

src/views/**

src/services/**

src/types/**

src/mocks/**

src/router/modules/**

docs/dev-reports/*.md

# 7. 部署阶段技术设计

## 7.1 目标

将前端 + mock 原型以可运行、可预览、可演示、可交接的方式交付出来。

当前阶段部署等价于原型运行与交付，而非生产环境发布。

## 7.2 核心能力

### Runtime Checker

验证依赖安装、npm run dev、mock 生效与页面访问。

### Preview Checker

验证 npm run build 与 npm run preview，确认构建结果可预览。

### Env Boundary Writer

输出 .env.mock、mock 模式说明和后续切真实接口约定。

### Delivery Writer

在 README 或 docs/09_deploy_guide.md 中说明如何运行、预览、演示和交接。

## 7.3 输出产物

README.md

.env.mock

docs/09_deploy_guide.md

# 8. 核心文档与文件约定

| 阶段 | 核心产物 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 需求 | 01_prd.md / 02_work_items.json / 03_acceptance.md | 形成下一阶段可执行输入 |
| 设计 | 06_solution_outline.md / 07_detailed_design.md / openapi.yaml / 05_data_model.md / 08_prototype_design.md | 形成开发依据与工程约束 |
| 开发 | 原型代码 + dev reports | 形成可运行原型与开发说明 |
| 部署 | README.md / 09_deploy_guide.md / .env.mock | 形成可运行、可预览、可交接结果 |

# 9. 技术实现优先级建议

## 9.1 第一版必须具备

总控阶段识别与缺失项检查

需求、设计、开发、部署四段标准模板

OpenAPI / API 契约驱动的 mock 基线

Vue 原型工程初始化能力

开发报告与部署说明输出

## 9.2 第二版可补充

从契约自动生成更多 service/types 代码

更细粒度的切片生成器

更完善的 UI 组件原型模板

接入真实后端开发阶段

# 10. 风险与控制措施

风险一：需求阶段输出不完整。控制：总控在进入设计前强制检查 PRD、Work Items、Acceptance。

风险二：设计与开发脱节。控制：将 Prototype Design 作为开发前必需产物。

风险三：mock 与页面行为漂移。控制：统一以 openapi.yaml 作为 service、types、mock 的约束源。

风险四：原型不可继续开发。控制：强制分层、限制切片改动路径、保留 mock 切真实接口边界。

风险五：交付只停留在开发者本地。控制：部署阶段强制校验 dev / build / preview，并输出运行说明。

# 11. 结论

pi-mini 第一版的技术实现重点，不是构建复杂平台，而是构建一套最小执行框架：通过总控串联需求、设计、开发、部署四段方法论，并以标准文档、契约、工程骨架、报告和运行说明作为阶段交接物，最终交付一个可运行、可预览、可演示、可继续开发的 Vue 前端 + mock 原型。